מפגש כנסת פתוחה 23 ביולי 2017

נוכחים: סימונה הולשטיין, אורי הוך, שבי קורזן, מור רובינשטיין (ב VC)

זהו מפגש נוסף שעוסק בתכנון הגרסה הבאה של אתר כנסת פתוחה.מובילה את התהליך סימונה הולשטיין.

כהכנה למפגש סימונה שיתפה מצגת שכללה בחלקה הראשון רקע וסיכום של דיונים קודמים וכן לינק למחקר משתמשים שקיימה + הצעה לדיון.

תקציר המצב הנוכחי:

- לכנסת פתוחה מעל ל 200 אלף משתמשים והוא אתר אהוב ומוכר של הסדנא/

- עפרי רביב שהגה והוביל את הפרויקט מתחילתו החליט לפרוש מהפרויקט לפני כשנתיים.

- מאז, האתר נמצא בעיקר במצב של תחזוקה ונשען בעיקר על כח פיתוח של אורי הוך, אלון ניסר ויותם מנור,במספר מוגבל של שעות, אשר חלקן ממומנות על ידי פרויקט "החוויה הדמוקרטית" (מימון של האיחוד האירופי). הפרויקט עתיד להסתיים בינואר 2018 ואיתו סל השעות לתחזוקת האתר.

- בשל מורכבות הפרויקט והעובדה שהטכנולוגיות עליהן הוא נשען כבר התיישנו במידה רבה, קיים קושי רב לשלב מתנדבים חדשים, ולמרות נסיונות רבים, לא הצלחנו במשימה זו.

- לצד זאת, אתר הכנסת התפתח מאד וכיום פונקציות רבות שהיו קיימות רק בכ"פ ממומשות באתר הכנסת הרשמי. גולת הכותרת היא אתר החקיקה החדש שמאפשר כיום מעקב מצוין אחר תהליך החקיקה - אף טוב יותר ממה שניתן למצוא בכ"פ, למעט קישור להצבעות.

- כמו כן, הכנסת מעמידה מזה מספר חודשים ממשק ODATA לכל מאגר החקיקה + נתוני ועדות ומנגד הפסיקה לתמוך במערכות הישנות מהן אתר כ"פ שאב את נתוני החקיקה. ההשלכה בפועל היא שחלק החקיקה בכ"פ איננו מתעדכן מזה מספר חודשים.

לאור הנתונים הללו, ולאחר מספר רב של דיונים שהתקיימו במהלך מחצית השנה האחרונה, אנו מעונינים להציע גרסה חדשה לכ"פ שתמלא אחר הדרישות הבאות:

- תענה על הצרכים הנדרשים ביותר של המשתמשים, אשר אינם מקבלים מענה היום באתר הכנסת

- תהיה פשוטה יחסית לתחזוקה.

- תתמוך בשילוב מתנדבים חדשים, קרי תאפשר כניסה קלה יחסית ומהירה לפרויקט ותעשה שימוש בטכנולוגיות חדשות.

ההצעה שסימונה הביאה לדיון:

בשלב ראשון:

יצירת מאגר של נתוני הפעילות של הכנסת בשילוב עם יכולות חיפוש מתקדמות (טובות יותר מהחיפוש הקיים היום).

אפשר לקרוא עוד על ההצעה במצגת שסימונה הכינה.

לפי אורי, גרסה ראשונית שכוללת רק מידע על ועדות ניתן להקים בתוך 2-3 חודשים. אם מתבססים על הטכנולוגיות עמן הוא עובד בחודשים האחרונים, הדבר דורש בעיקר השלמת הקמת התשתית שהחלה להיבנות המבוססת על data package pipeline שפותחה על ידי OpenKnowledge ונמצאת בשימוש כיום בפרויקט מפתח התקציב, וכן הטמעת כלי חיפוש כדוגמת גוגל או Elastic search.

שלבי פיתוח להמשך:

- שילוב עוד מקורות מידע: לוביסטים, חקיקה ועוד תך התבססות על שירות ה ODATA של הכנסת והיכן שניתן על קוד קיים של כ"פ. זהו מקום שבו קל יחסית לשלב מתנדבים חדשים שכן מדובר במשימות מתוחמות היטב.

- מערכת התראות

- הוספת פונקציות נוספות , כגון ניתוח NLP, סטטיסטיקות, יכולות ניתוח נתונים ועוד, על בסיס הדטאבייס של הנתונים.

הצעה זו נראתה לכל הנוכחים כריאלית ועונה על הקריטריונים שקבענו.

דיון אלטרנטיבות למעבר מהאתר הקיים למערכת החדשה:

- בקצה אחד: להמשיך לתחזק באופן מלא את אתר כ"פ הקיים במקביל למאמצי פיתוח של האתר החדש. אפשרות זו לא נראתה ריאלית לאף אחד מהנוכחים לנוכח העובדה שהדבר יגזול את כל משאבי הפיתוח הקיימים וספק אף אם הם יספיקו.

- בקצה השני: להחשיך לגמרי את כ"פ. באופציה זו תמכו מור ואורי. היא משחררת את כל משאבי הפיתוח לטובת פיתוח אתר חדש. עמדתה של שבי היתה שאופציה זו עשויה לגרום לאיבוד כל המשתמשים הקיימים והמוניטין שנצבר לכ"פ לאורך שנות קיומו וכן עומדת בניגוד להתחיבות שיש לנו בפרויקט החוויה הדמוקרטית לתחזק את האתר עד לסיום הפרויקט.

- אופציה שלישית שנבחרה: להמשיך לתחזק את מה שפחות או יותר עובד: החלק העוסק בועדות, בנוכחות חברי כנסת ובהצבעות ולשים הודעה לגבי כל דפי החקיקה והסטטיסטיקות הנגזרות מהם בדפי הח"כים המודיעה כי המידע אינו מתעדכן מאז תאריך X עם הפנייה לדף הרלבנטי באתר הכנסת. המשמעות היא שממשיכים להזין דאטה חדש לחלקים מהאתר הקיים, אך לכולו.